Приложение №4

К документации о проведении запроса предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

г. Санкт-Петербург                                                                                 «___» ____________ 2014 года

Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль» (ЗАО «Тепломагистраль»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  заместителя генерального директора – финансового директора Тавдидишвили Юзы Михайловича, действующего на основании доверенности № 5 от 20 марта 2013 года, с одной стороны, и

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, подключению и настройке (пуско-наладке) электроприводов марки АУМА (SA 10.2 – 1 шт., SA 10.2/VZ 4.3 – 1 шт., SG 12.1 – 2 шт., SG 05.1 – 2 шт.) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от Северо-Западной ТЭЦ, лит. А, сооружение 1 (Павильон №2).

  - Работы выполняются Подрядчиком на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «___» _____ 20__  года № ______________________________, выданного _________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.   Заказчик обязан:

2.1.1. Передать Подрядчику электроприводы в монтаж по акту о приеме–передаче оборудования в монтаж, подписанному уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

2.1.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к месту производства работ в рабочее время Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.3. Своевременно, не позднее 5 (пяти) дней после получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ, произвести приемку результата выполненных работ.

2.2.  Заказчик имеет право:

2.2.1. Присутствовать   при   проведении    работ, осуществлять контроль выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.  Подрядчик обязан:

2.3.1. Своими силами и средствами обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ по настоящему Договору. Подрядчик имеет право привлечь субподрядчиков, но при этом он несет полную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

2.3.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту производства работ для контроля выполнения работ.

2.3.3. Обеспечить сохранность электроприводов до момента передачи результатов работ Заказчику.

2.3.4.  Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых и предусмотренных действующим законодательством и иными нормами мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, санитарной безопасности и т.п. в части выполняемых им работ.

2.3.5. Письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работы и/или грозят годности результата работы. Заказчик  дает указание о продолжении или прекращении  работ  в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего извещения.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика и/или  продолживший работу без получения согласия Заказчика, не вправе при предъявлении требований к Заказчику ссылаться на указанные обстоятельства.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА

3.1. Стороны определили сроки начала и окончания работ следующим образом:

Начало работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Сторонами акта о приеме–передаче оборудования в монтаж.

Окончание работ:  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

3.2. До начала выполнения работ сотрудники Подрядчика проходят необходимый инструктаж и получают допуск к выполнению работ от эксплуатирующей организации.

3.3. По окончании работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ к приемке. Работа принимается путем проведения Сторонами в присутствии представителей эксплуатирующей организации – ГУП «ТЭК СПб» совместного испытания электроприводов.

3.4. При отсутствии претензий Заказчик подписывает представленный акт о приемке выполненных  работ.

При наличии замечаний к выполненным работам и/или документам, Стороны составляют акт об устранении недостатков. Срок для устранения выявленных недостатков – 5 (пять) рабочих дней с момента подписания акта. В случае уклонения Подрядчика от подписания акта Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить соответствующий акт и отправить его Подрядчику. Данный акт будет считаться принятым Подрядчиком и иметь полную юридическую силу.

3.5. До момента передачи Заказчику результата работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность электроприводов.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

4.1. Гарантийный срок на результат работ – 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.2. В рамках гарантийного срока недостатки работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, устраняются Подрядчиком незамедлительно и за свой счет. В случае уклонения Подрядчика от выполнения вышеуказанных действий Заказчик имеет право устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления документов, подтверждающих указанные расходы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. При этом Заказчик не теряет права на дальнейшее гарантийное обслуживание в течение оставшегося времени.

5. ОПЛАТА РАБОТ

5.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет _______________ руб. ___ коп. (________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС по ставке 18 % в размере _______________ руб. ___ коп. (________________________ рублей ___ копеек).

5.2. Работы оплачиваются Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ и счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и получения Заказчиком счета на оплату.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Подрядчик выставляет Заказчику счет – фактуру в соответствии с требованиями ст. 168 и 169 Налогового кодекса РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Каждая из Сторон обязана исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору должна без промедления устранить эти нарушения.

6.2. В случае несвоевременного окончания выполнения работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика, а Подрядчик при получении письменного требования Заказчика обязан уплатить пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.3. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика, а Заказчик при получении письменного требования Подрядчика обязан уплатить пени в размере 0,1% от просроченной суммы, за каждый день просрочки.

6.4. Подрядчик при производстве работ несет ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные некачественным выполнением работ, в том числе и штрафы (санкции) уполномоченных государственных органов.

6.5. Заказчик вправе удержать суммы неустоек из суммы, предназначенной для оплаты работ.

6.6. Уплата неустоек, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, а также от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служит справка Торгово-промышленной палаты. Если одна из Сторон имеет причины считать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3-х дней представить в письменном виде все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

6.8. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.9. Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергнувшаяся действию  вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с наименьшей возможной задержкой.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению,  оформленному в письменном виде.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

7.3.1. при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества Работ, при этом некачественно выполненные работы оплате не подлежат;

7.3.2. при просрочке окончания выполнения работ на срок более 5 (пяти) рабочих дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор без какой-либо оплаты выполненных к тому моменту работ и потребовать возврата уплаченных денежных средств, уплаты полученных в результате такого неполучения убытков и возмещения полученных дополнительных расходов;

7.3.3. в иных случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством, в том числе Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

8. АРБИТРАЖ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии.

8.2. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все предварительные договоренности, соглашения теряют силу с момента  подписания настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Сторон.

9.3.	 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. В случае изменения своего адреса и/или реквизитов, Стороны обязаны извещать друг друга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

9.5. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по адресам Сторон, указанным в п.10 настоящего Договора, с получением под расписку соответствующими работником адресата.

10 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ЗАО «Тепломагистраль» Адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.14, лит.А, пом.15Н. ИНН 7814302758 КПП 784101001 ОГРН 1047855026944 ОКПО 72466968 Р/сч 40702810039040001189 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург К/сч 30101810200000000704 БИК 044030704 Заместитель генерального директора - финансовый директор _______________ Ю.М. Тавдидишвили | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |